行政职权运行流程图

三、行政其他类流程图

移民扶持资金项目规划编制流程图

确定规划单位

修

改

后

上

报

提

出

意

见见

见

配合规划单位入村调查研究、听取意见

初步确认规划方向、目标

认真研究编制规划

上报市财政局、移民安置局

市财政局、移民安置局评审

市财政局、移民安置局批复

行政职权运行流程图

三、行政其他类流程图

移民扶持资金项目年度计划流程图

乡、村申请

会同财政部门初步确认项目

提

出

意见

修

改

后

上

报

配合设计单位进行现场勘测

编制规划及年度计划

上报市财政局、移民安置局

市财政局、移民安置局评审

市财政局、移民安置局批复

行政职权运行流程图

三、行政其他类流程图

移民后扶项目实施管理流程图

履行工程、监理采购手续

经县财政局对口股室、县采购办批复采购方式

委托代理公司，按程序履行招投标程序

确认中标单位，发放中标通知书

签订施工合同

工程开工

拨付工程预付款

工程完工

行政职权运行流程图

三、行政其他类流程图

移民后扶项目变更流程图

乡、村申请

施工单位申请

会同财政部门、设计部门、监理部门初步确认变更内容

批复变更内容

行政职权运行流程图

三、行政其他类流程图

移民工程项目竣工流程图

施工单位申请

组织相关部门进行验收

现场勘测工程数量、质量

监理单位出具监理报告

业主出具验收单

办理决算手续

拨付工程款

一年后，复检工程质量

出具复检报告

拨付质量保证金

行政职权运行流程图

一、行政给付类流程图

大中型水库移民后期扶持资金给付流程图

核定移民人口

移民后扶资金直补到人花名册

邮政代发资金

导入财政一卡通系统

生成移民资金发放表格

导出财政补贴系统发放数据

发放至移民户存折

行政职权运行流程图

三、行政其他类流程图

大中型水库后期扶持移民人口审核管理流程图

移民申报

村级初审

第二次公示

县局终审

登记

第一次公示

乡镇二审

第三次公示

上报市级移民部门

行政职权运行流程图

二、行政检查类流程图

对移民专项资金的管理、拨付、监督流程图

按上级计划拨付征地补偿类资金

合格

监督实施检查

检查通过

不

合

格

提出监督意见

构成犯罪的,移送司法机关

情节轻微，限期整改

到期整改不到位

整改合格，检查通过