鲁山县公安局

2022年至2023年地方政府债券资金

存续期信息公开

一、债券资金总体情况

2022年，我局申请一般债券资金1000万元，债券名称：2022年河南省政府一般债券（六期），项目名称：鲁山县公安局基层派出所建设项目，债券利率2.88%，债券期限：7年。该债券主要用于汇源派出所、马楼派出所、尧山派出所建设项目。

2023年，我局申请一般债券资金1000万元，项目名称：鲁山县公安局派出所及拘留所建设项目。该债券主要用于拘留所建设项目。

二、一般债券项目基本情况

（一）鲁山县公安局基层派出所建设项目简介

1、汇源派出所建设项目

汇源派出所建设项目可行性研究报告于2021年1月经鲁山县发展和改革委员会批准同意建设。该项目计划总投资660万元，资金由县财政解决，后我局申请一般债券资金用于建设该项目，2022年8月，县财政安排一般债券资金400万元用于建设汇源派出所。该项目施工经公开招标中标价格为5975259.18元，目前已完工，竣工验收资料正在完善当中。

2、马楼派出所建设项目

马楼派出所建设项目可行性研究报告于2022年9月经鲁山县发展和改革委员会批准同意建设。该项目计划总投资500万元，资金由县财政解决，我局申请一般债券资金用于建设该项目，2022年11月该项目经公开招标施工中标价格为4975169.77元，目前已完工，竣工验收资料正在完善当中。

3、尧山派出所建设项目

尧山派出所建设项目可行性研究报告于2023年1月经鲁山县发展和改革委员会批准同意建设。该项目经公开招标施工中标价格为557万元，目前已完工，竣工验收资料正在完善当中。

4、债券资金使用情况

截止2024年6月12日，鲁山县公安局基层派出所建设项目该一般债券资金共计支付5867629.59元，支付率58.68%。

（二）鲁山县公安局派出所及拘留所建设项目简介

1、拘留所建设项目

拘留所建设项目可行性研究报告于2023年12月经鲁山县发展和改革委员会批准同意建设。目前，前期正处于前期征地阶段。

2、债券资金使用情况

截止2024年6月12日，鲁山县公安局派出所及拘留所建设项目该债券资金尚未使用，支付率0%。

三、项目进展及运营情况

汇源派出所、马楼派出所、尧山派出所建设项目已完工；拘留所建设项目正处于前期征地阶段。

四、一般债券项目收益及对应资产情况

截止2024年6月12日，所支付的资金全部纳入在建工程，无收益。

鲁山县公安局

2024年6月12日