鲁山县交通运输局

2022年第一批农村公路建设项目

一般债券信息公开

一、债券资金总体情况

鲁山县2022年第一批农村公路建设项目总投资8000万，2023年申请一般债券1000万元，实际批复到位资金1000万元。

二、一般债券项目基本情况

**(一)项目简介**

该项目共包含三条农村公路建设项目，全长25.877公里，估算总投资8000万元。其中熊背大桥-牛王庙道路改建工程，道路起点位于熊背大桥，终点位于牛王庙村，拟建道路路基宽8.5米，路面宽7米，沥青混凝土路面，道路全长18.5公里，主要建设内容包括路基、路面、安防、绿化、涵洞等内容；小团城-张家庄道路改建工程，道路起点位于小团城，终点位于张家庄，拟建道路路基宽8.5米，路面宽7米，沥青混凝土路面，道路全长1.5公里，主要建设内容包括路基、路面、安防、绿化、涵洞等内容；刘八庄-马头赵道路改建工程，道路起点位于刘八庄村，终点位于马头赵村，拟建道路路基宽9.5米，路面宽7.5米，沥青混凝土路面，道路全长5.877公里，主要建设内容包括路基、路面、安防、绿化、涵洞等内容。

**(二)债券资金使用情况**

截止2023年底，我单位未支出该项目一般债券资金。

三、项目进展及运营情况

截止2023年底，该项目设计招标已完成，财政评审正在进行中。

四、一般债券项目收益及对应资产情况

截止2023年底，该项目未开工建设，未产生收益，未实际支付资金。

 2024年6月11日