鲁山县2020年县乡公路建设项目

尧迎路（上下行）改建工程

一般债券信息公开

一、债券资金总体情况

截至2023年6月，鲁山县2020年县乡公路建设项目尧迎路（上下行）改建工程共申请一般债券1000万元，债券发行日期2021年8月24日，利率3.13%，期限7年。支付日期2021年8月26日，支付金额1000万，已全部支付完毕，余额为0。

- 一般债券项目基本情况

- (一)项目简介

本项目位于鲁山县尧山镇，项目起点位于鲁山县尧山镇，与G311连接，终点位于尧山风景名胜区东南门，尧迎路（上下行)改建工程项目，全长19.713公里，上行线全长10.294公里，下行线全长9.419公里，三级公路。尧迎路（上下行）路面宽度5.5-15.5m不等，平纵线形指标较低，局部段落不满足三级公路标准要求。根据现场实际情况，本次改建利用既有公路的平纵及道路宽度，平纵线形满足三级公路技术标准路段按照三级公路标准进行改建，设计速度采用30km/h;不满足三级公路技术指标的段落按照四级公路及农村公路技术指标进行改建，设计速度采用20km/h,沿线设置必要的交通安全设施，绿化、涵洞及公路驿站等配套工程，本项目2020年7月经县发改委审立项，总投资4100.1559万元，发行一般债1000万元，2021年发行1000万，一次发行到位资金1000万元。

(二)债券资金使用情况

截止2023年5月底，我单位一般债券资金共支付1000

万元，支付率100%。

三、项目进展及运营情况

该项目于2021年3月招标完成，于2021年9月完工.

目前该项目已建成通车，得到了沿线地区广大群众和各级政

府的肯定，为改善沿线群众生产生活及尧山旅游景区提档升

级莫基了良好的基础。

四、一般债券项目收益及对应资产情况

截止2023年5月底，该项目已建成，推动沿线地区经济社会的发展起到积极的推动作用，使该地区区域交通条件得到较大的改善。

2024年6月11日